PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Vũ Đức Hoàng | Mã sinh viên | B25DTCN171 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT03 | Mã đề | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nông trại | Quản lý công nhjaan và khu vực | US-01 | Là một người quản lý , tôi muốn hệ thống có chức năng theo dõi bảng chấm công để có thể quan sát và quản lý công nhân làm việc |
| Vận hành chăm sóc vườn | Tạo phân công phiêú công việc | US-02 | Là một công nhân tôi muốn phiếu công việc có thể cho phép đăng kí giờ linh hoạt để có thể linh động thời gian đi làm |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Vì có nhiều yêu cầu trong một userstory |
| Independent | Vì còn mơ hồ trong câu làm việc tốt hơn , không biết tốt hơn như thế nào |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một công nhân tôi muốn hệ thống phân công phiếu công việc để có thể nhận được lịch làm một cách rõ ràng và không bị nhầm lẫn lịch |
| US-X2 | Là một công nhân tôi muốn hệ thống tự độg chấm công để có thể được chấm công làm việc khi tôi quên không chấm công ca làm |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must have | Vì để quản lý được nông trạng hoạt động tốt thì cần quản lý được cách làm việc và thời gian làm việc của công nhân ntn |
| US-02 | Must have | Vì mỗi bộ phận công nhân cần được phân chia việc làm cho , cần biết mình làm ở đâu ngày nào và làm công việc gì trong nông trại |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân yêu cầu xem chi tiết phiếu công việc | Hệ thống xác nhận đúng phiếu của nhân viên đó | Hiện ta bảng chấm công chi tiết của từng công nhân |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thôngs gửi ra một bảng thông báo không có quyền truy cập vào phiếu chấm công |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là phục vụ cho phạm vi nhỏ của một chức năng còn DoD nằm ở phạm vi lớn hơn , cho toàn bộ chức năng

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5SP | Bảng chấm công hiện tại chỉ là cho hiển thị lên các thông tin mà công nhân đã được nhập , hệ thống sẽ tiếp nhận luồng thông tin của công nhân khi đky tài khoản , tự đông tính thời gian hoạt động công việc theo giờ ra và giờ vào , đối thiếu tính số công theo ngày |
| US-02 | 3SP | Phiếu chấm công cho phép hoạt động linh hoạt chỉ cần thêm thời gian lịnh hoạt từ giờ A đến giờ B nên khá đơn giản |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên xem lại US và thống nhất bàn bạc với nhau và cùng đưa ra một quyết đinh thống nhân cho các US

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 25SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity là 32 người - ngày 10+10+10+2 = 32 , SP đội nên camket là 20SP = 32*25/40 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1,B2,B3,B6 tổng 16SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thành toàn bộ quy trình đăng lý đăng nhập cho công nhân và đồn thời xem đuọc phiếu đánh giá và bảng công của mình |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Phần giao diện về phiếu yêu cầu dễ nhìn , nội dung bao gồm tên nhân viên , mã nhân viên , tổng số công / tháng | UI/UX | 3 |
| Thông tin số giờ chấm công lưa vào database , chuẩn hóa theo dạng bảng gồm tên , mã , giờ vào , giờ ra , tổng giờ / ngày | Database | 6 |
| Đăng nhập và kiểm tra quy trình câp phép phiếu chấm công , kiểm tra các lỗi cụ thể về giao diện , thông tin đầu ra và lỗi chức năng | Testing | 8 |
| Tổng giờ công |  | 17 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Ở ngày 4 SP chênh lênh là 6.6 SP tức là theio như lý tưởng thì đội đang hoàn thiện chậm hơn |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Theo như biểu đồ thì đội thực hiện sự chênh lệnh từ ngày 6 đến ngày 8 quá thấp , có thê là do có một sprint khó khăng nên làm việc chậm hơn |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Developer | Scrum master | Stackholder | Product Owner |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO xác nhận với phía Stackholder nhưng không chắc chắn sẽ thự hiện luôn , phải xem tiến trình thực hiện của hệ thống ban đầu như thế nào , nếu cảm thấy hệ thống hiện tại vận hành đã ổn định , các Sprint done thì mới thêm chức năng thêm .